佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年采购需求书

项目内容

| 采购标的 | 数量 | 采购预算金额（元） | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 佛山市三水区国企投资建设项目造价评审中介服务2026-2027年 | 1（项） | 20,000,000.00 | 自合同签订生效之日起两年（服务期内，中标人承接采购人委托的业务直至本项目各采购包的服务合同结算金额达到对应采购包合同上限或服务期到期或因中标人违约被终止合同）。在服务期间，采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束后，如中标人负责的项目尚未完成的，采购人有权要求其服务延续至项目完成为止。 |

项目概况

- 采购人现通过本项目选定专业造价咨询服务机构为佛山市三水区内国有企业及其属下二、三级公司、控股公司（以下简称“委托单位”）的工程（项目）提供造价咨询服务。

项目基本要求

承包范围：佛山市三水区内国有企业及其属下二、三级公司、控股公司工程（项目）的造价咨询服务工作（委托造价服务为非依法必须招标范围内的造价咨询工作）。

承包内容：提供项目评审包括概算审核、预结算审核和复核、决算审核三项评审工作等。

服务响应要求

  - 中标人应提供常设全天24小时热线服务和长期的技术支持；

  - 对采购人的服务通知（包括接件及领资料），中标人应在接到通知后1小时内响应；按采购人的工作时间计算2小时内到达现场（每天工作时间为：上午8：30—12：00，下午14：30—17：30，具体工作时间根据委托人的实际情况调整）；

  - 中标人接到采购人要求对其相关文件进行签字或加盖相应印章（法人公章、执业章等）的通知后，应在采购人限定的时间内完成文件的签字和盖章；

  - 中标人接到采购人的核对通知或要求提供其他现场咨询服务时，应按采购人要求安排完成；中标人在每次参加采购人组织的会审对数或现场咨询时，应提前向采购人进行造价咨询工作情况交底并按时参加；

  - 对采购人的急件一旦接受委托，整个造价咨询过程的时间控制应严格按照采购人的要求进行；

  - 对采购人的其他预约服务应按其要求准时到达现场。。

咨询团队要求

中标人所委派的咨询团队配备应合理，职责明确，要求如下：

  - 设立专门的咨询工作组，包括但不限于管理和业务人员：1名项目负责人；拟派其他人员名单人数在13人及以上，其中持有一级造价工程师证书须不少于12人，且涵盖土建、安装、公路、水利四个专业，其中土建、安装专业分别不少于3人，其余专业和持有中（高）级会计师证或注册会计师证书须不少于1人。拟派的管理人员应具备丰富的造价咨询管理经验，拟派的业务人员应具备较强的造价咨询能力；

  - 中标人应组建满足专项协议咨询工作需要的项目咨询团队，项目咨询团队从咨询工作组中选取（人事变动且经采购人同意或因项目需求增派人手的除外），原则上应不少于3人，并委托一名负责人全面主持项目咨询团队工作，完成专项协议的负责人应为咨询工作组中一级注册造价工程师（注册造价工程师）或建筑类中级（含）职称及以上人员。如项目需中标人提供现场服务人员的，根据具体项目需求，按委托单位要求为准；

  - 咨询工作组及项目咨询团队成员原则上不得变更，若确因人事变动或其他原因而必须调整，应提前以书面方式向采购人进行申请，经批准后方可进行调整；

  - 采购人或委托单位如要求项目咨询团队成员提供现场服务，则中标人应在限定时间内按采购人或委托单位要求派出相关人员进行现场办公，并提供相关服务；

  - 如项目咨询团队成员的工作态度和专业水平未能满足服务的实施要求，采购人有权提出整改意见和人员变动要求；中标人应根据采购人的整改意见，提出整改方案并更换不称职的人员；

  - 中标人应根据项目实施的实际需要增派相关人员；

  - 中标人参与咨询工作的人员不能与项目承包商有利益关系。

任务分配

  - 本项目的评审任务分配办法采用循环轮号法和择优选择法两种。在日常工作中，采购人将根据评审项目的规模和内容、完成时间要求、技术难度等情况选定其中一种分配方法进行任务分配。

  - 循环轮号法：

    - 对签约中标人按其中标采购包序号作为顺序号。

    - 接到项目工程投资的编审任务后，采购人根据评审项目管理系统的轮号分配给轮号最前的中标人，中标人接受委托后，该中标人的轮号调整到最后，其他中标人轮号向前累进一位。

    - 对按循环轮号法轮到的中标人却因该中标人与委托项目有利害关系需回避的项目，该项目的委托业务改由轮号第二的中标人实施，接受委托任务的中标人其轮号调整到最后，原轮号第一的中标人顺延调整到第二位，其余的中标人轮号不变，依次类推。

    - 若全部中标人均需同时回避的项目，由采购人另行委托咨询单位提供服务并支付费用。

  - 择优选择法：

    - 符合以下情况的项目，可采取择优选择法：委托单位要求压缩中介审核总体时间比例超过20%的项目或送审金额5亿元（含）以上的大型重点项目。

    - 择优选择要根据工程评审的要求，从规定范围的签约中标人（服务期第1年为采购包一、二、三、四的相应中标人；服务期第2年为前一年的考核结果排名前4的中标人）中循环轮号，接受委托后，不影响中标人的原轮号顺序。若排名前4名中标人因服务合同结算金额达到对应采购包合同上限或因需要回避，均不能接受委托的，则从排名5～8的中标人循环选取。如中标人一个自然年度内拒绝择优项目的，本自然年度不再安排择优项目。

    - 每年度按择优选择的分配办法选定的评审项目一般不超过当年送审项目数量（不含财务决算审核项目）的20%。

  - 项目回避原则：

    - 同一项目的工程造价咨询服务【含工程估（概）算编审、预（结）算编审、竣工决算编审和工程全过程造价管理等工作】，中标人不得接受不同委托人的委托，即就同一项目不得既接受财政部门（监管部门）的委托，又接受建设单位、施工单位等相对利益关系人的委托。若中标人已接受建设单位、施工单位等相对利益关系人的委托咨询业务的，必须主动向采购人提出回避。

    - 中标人及其工作人员与工程项目的建设单位、施工单位等相对利益关系人有利害关系，可能对工程造价咨询服务成果（含评审结论）产生影响的，应主动向采购人提出回避。

    - 同一项目的估算、概算、预算、结算、决算的编制和审核等同一阶段性工作不能由同一中标人承接。如果在任务分配中出现此类情况，中标人应主动向采购人提出回避。

考核要求

  - 采购人对每个审核项目开展量化考核，采购人有权根据实际情况进行调整，中标人须无条件服从。

  - 概算审核、预结算审核和复核单项评审工作考核评分（详见下表）

| 概算审核、预结算审核和复核单项评审工作考核表（100分） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中介机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 送审金额 |  |  |  | 评审开始时间 |  |  |  |
| 审定金额 |  |  |  | 出具初稿时间 |  |  |  |
| 核减率 |  |  |  | 出具正稿时间 |  |  |  |
| 考核项目 |  |  | 考核内容 |  |  |  | 扣分 |
| 财 政 考 核 | 评 审 质 量 | 报 告 格 式 | 编制说明是否列全编制依据，项目概况，主要增减说明和存在问题等，每发现一处扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 编制人、复核人签字盖章是否齐全，是否符合要求，不齐全的扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 报告出现表述错误的，每错一处扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 每出现一处文字或数字错误扣1分，同类错误不重复扣分 |  |  |  |  |
|  |  | 专 业 技 术 | 前期费用、汇总数、定额套项等错误，每发现一处扣3分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程量清单项目特征描述是否符合招标文件、清单规范、现行计价规范要求，每发现一处扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 措施费、其他项目费、规费等错误，每错一处3分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 采用信息发布价依据错误；对无信息价来源材料设备是否有询价记录，每发现一处扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 套用取费标准错误，每出现一处扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 计量清单出现重项、漏项，每出现一次扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 填写《工作联系单》或《对数记录表》时，问题表述不清晰不具体，每发现一次扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 评审过程中对问题不能自行按行业规范作出判断并及时解析，导致对数时间延误，每出现一次扣20分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 不提供工程量计算文件，每出现一次扣20分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 计算混乱或错误，每出现一处扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 结算价未依据施工合同约定进行编审（包括工程量计算原则、合同单价约定、措施费计取、工料机价格、下浮比例、取费费率、材料价差调整等），每发现一处扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 没有按要求每次修改提供修改对比说明，每一次扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 不按采购人规定格式，每遗漏、错误一处扣6分 |  |  |  |  |
|  | 评 审 态 度 | 服 务 态 度 | 逾期1个工作日扣5分，逾期2个工作日扣10分，如此类推。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 审核过程中，遇到关键资料缺失，未提前与采购人沟通，并形成书面记录的，每出现一次扣10分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 采购人提出修改意见并提出规定时间内修改完成，未按时修改完成的，每超时一天扣3分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对审核资料保管不当，每遗失一份资料扣10分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 采购人通知对数或要求提供其他现场咨询服务，未在3个工作日内安排的，每一次扣10分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未提前10分钟到达规定地点对数，每出现一次扣10分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对数前是否做好充分准备工作确保对数高效（包括准备好对数工具、根据回复意见准备相关计价资料等），每出现一处扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 到现场踏勘没有按规定做好相关准备的，每一次扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未派出该项目审核负责人（需具备注册造价工程师资格）参加对数的，一次扣20分 |  |  |  |  |
| 建设单位评价 |  |  | 中介机构评审质量 |  |  | 满分40分 |  |
|  |  |  | 中介机构响应时间及评审效率 |  |  | 满分40分 |  |
|  |  |  | 中介机构评审人员服务态度 |  |  | 满分20分 |  |
| 合计 |  |  | 总得分=财政单个项目评分得分×80%+建设单个项目服务评价考核得分×20% |  |  |  |  |

  - 决算审核单项评审工作考核评分（详见下表）

| 决算审核单项评审工作考核表（100分） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中介机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 送审金额 |  |  |  | 评审开始时间 |  |  |  |
| 审定金额 |  |  |  | 出具初稿时间 |  |  |  |
| 核减率 |  |  |  | 出具正稿时间 |  |  |  |
| 考核项目 |  |  | 考核内容 |  |  |  | 扣分 |
| 财 政 考 核 | 评 审 质 量 | 报 告 格 式 | 编制说明是否列全编制依据，项目概况，主要增减说明和存在问题等，每发现一处扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 编制人、复核人签字盖章是否齐全，是否符合要求，不齐全的扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 报告出现表述错误的,每错一处扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 每出现一处文字或数字错误扣1分，同类错误不重复扣分 |  |  |  |  |
|  |  | 专 业 技 术 | 汇总数据有误，每发现一处扣3分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 费用分类有误，每发现一处扣3分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 费用分摊有误，每错一处3分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 主要经济指标分析内容不全，每错一处3分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他质量问题，每错一处3分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 填写《工作联系单》或《对数记录表》时，问题表述不清晰不具体，每发现一次扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 评审过程中对问题不能自行按行业规范作出判断并及时解析，导致对数时间延误，每出现一次扣20分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 不提供工程量计算文件，每出现一次扣20分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 计算混乱或错误，每出现一处扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 没有按要求每次修改提供修改对比说明，每一次扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 不按采购人规定格式，每遗漏、错误一处扣6分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未按合同或有关计算标准，计算待摊投资的，每发现一处扣5分 |  |  |  |  |
|  | 评 审 态 度 | 服 务 态 度 | 逾期1个工作日扣5分，逾期2个工作日扣10分，如此类推 |  |  |  |  |
|  |  |  | 审核过程中，遇到关键资料缺失，是否提前与采购人沟通，并形成书面记录的，每出现一次扣10分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 采购人提出修改意见并提出规定时间内修改完成，未按时修改完成的，每超时一天扣3分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对审核资料保管不当，每遗失一份资料扣10分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 采购人通知对数或要求提供其他现场咨询服务，未在3个工作日内安排的，每一次扣10分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未提前10分钟到达规定地点对数，每出现一次扣10分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对数前是否做好充分准备工作确保对数高效（包括准备好对数工具、根据回复意见准备相关计价资料等），每出现一处扣5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未派出该项目审核负责人（需具备会计专业中级及以上职称技术资格或注册会计师）参加对数的，一次扣20分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 到现场踏勘没有按规定做好相关准备的，每一次扣5分 |  |  |  |  |
| 建设单位评价 |  |  | 中介机构评审质量 |  |  | 满分40分 |  |
|  |  |  | 中介机构响应时间及评审效率 |  |  | 满分40分 |  |
|  |  |  | 中介机构评审人员服务态度 |  |  | 满分20分 |  |
| 合计 |  |  | 总得分=财政单个项目评分得分×80%+建设单个项目服务评价考核得分×20% |  |  |  |  |

  - 考核评分扣减服务费

70分＜考核分数≤80分，扣减服务费10%。

60分＜考核分数≤70分，扣减服务费30%。

考核分数≤60分，扣减服务费50%。

同一自然年度内，若出现以下情况，采购人有权单方面终止合同：累计有2个评审项目出现低于60分或累计有3个评审项目出现低于80分的情况、累计有5个评审项目出现逾期情况、累计3次无正当理由响应采购人时间超过24小时。

  - 年度考核表（详见下表）

年度考核根据采购人每年实地走访的检查情况和中标人自然年度内单个评审工作考核评分情况加权所得，具体详见下表。

| 年度考核表（ 年度） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中介机构名称 |  |  |  |  |
| 考核内容 |  | 满分 | 得分 | 评分标准 |
| 评审 质量 | 评审项目加权评分 | 70 |  | 根据中介机构自然年度内单个评审工作考核评分加权分数×70%。 |
| 走 访 评 分 | 服务团队人员情况 | 10 |  | - 1、服务团队至少有8名一级造价工程师，且满足土建、安装、公路、水利四个专业得8分； - 2、具备会计专业中级及以上职称技术资格得1分，注册会计师得2分，本小项最高得2分； 3、未按要求配置的，不得分。 |
|  | 本地化服务情况 | 5 |  | 1、本地化服务优势明显，服务响应快速方便有保障，得5分； 2、本地化服务优势较明显，服务响应比较快速方便，得3分； 3、本地化服务优势一般，服务响应速度较慢，得1分； 4、本地化服务优势差，服务响应速度慢，不得分。 |
|  | 服务保障能力 | 5 |  | 根据配套设施软硬件资源（现代化办公设备、评审对数室、计价软件等）进行评分： 1、配备办公设备、评审对数室、计价软件的，得5分； 2、办公设备、评审对数室、计价软件的，其中一项不齐的，得3分； 3、办公设备、评审对数室、计价软件的，其中两项不齐的，得1分； 4、未配备办公设备、评审对数室、计价软件的，不得分。 |
|  | 制度文件 | 2 |  | 根据制度文件进行综合评审： - 1、建立了保密制度及廉政风险管控制度的，得2分； - 2、未建立的不得分。 |
|  | 办公场所面积 | 3 |  | - 有固定办公场所，且面积≥81平方米，得3分； - 81平方米＞面积≥50平方米得满分2； - 面积＜500平方米得1分； - 无固定场所不得分。 |
|  | 档案管理 | 3 |  | - 1、在三水区设立独立档案室的得3分； - 2、在三水区外设立档案室的得1.5分； - 3、未设立档案室的不得分。 |
|  | 质量保证文件 | 2 |  | - 具有有效的质量管理体系认证证书的，得2分；不具备的不得分。 |